## Slide 1
6조 Presentation
2017113617 | 문준범
2017112099 | 윤다은
Room share

## Slide 2
CONTENTS
6조 Presentation
팀원 소개
프로젝트 주제 소개
프로젝트 requirement 소개
  Performance requirement
  Safety requirement
  Secure requirement
Architecture model
Diagram
  Context diagram
  Use case diagram
Process model

## Slide 3
팀 소개
Team Introduction

## Slide 4
팀 소개
01
문준범(조장)
-database part
-additional functions
이강일
-database part
-additional functions
윤다은
-web interface part
-additional functions
표준식
-web interface part
-additional functions

## Slide 5
프로젝트 주제 및 현황
Subject & Current State

## Slide 7
프로젝트 주제
01
02
대학가에는 방학, 연휴 시즌에 빈방이 자주 발생
또는 개인적인 사정으로 인해 방을 비우는 상황이 빈번히 발생
이러한 경우, 빈 방을 유상대여해주는 시스템 개발
수요자와 공급자를 편리하게 연결
수요자와 공급자를 안전하게 연결

## Slide 8
프로젝트 진행상황
현재 CLI(Command Line Interface)방식으로 동작
2. FileSystem으로 동작하는 회원정보 관리
3. 동시 유저 transaction 처리 구현되지않음
4. 고객간 평가, 신고 시스템 기능은 미완성
5. 구현된 기능
회원가입
로그인
방 정보등록
방 예약
방 대여
02
01

## Slide 9
프로젝트 목표
Purpose of project

## Slide 10
프로젝트 목표
웹 기반의 GUI시스템으로의 재구현
2. 실시간 DB 시스템의 도입(mysql)
3. 신고 기능, 고객간 평가 부분의 구현 (미구현상태)
4. 동시 유저 5명 (트랜잭션)
5. 필터링기능을 통한 검색편의성 증대
01

## Slide 11
다이어그램
Diagram

## Slide 12
Context Diagram
01
02

## Slide 13
Usecase Diagram
02
01

## Slide 14
Architecture Model

## Slide 15
Architecture model
01
기능 추가 구현 및 DB 연동
UI 구현 (web 기반)
=> 계층화 패턴 (Layered pattern)
UI (web-html&css)
User interface management
(javascript)
Data management
Database
01

## Slide 16
Process Model
&
Plan

## Slide 17
Process model
01
사용 Waterfall
단계별 개발 내용
기존 프로그램의 문제점 분석 및 목표 정의
2. 기존 프로그램 web기반으로 재구성 (게시판 구분) ~5.20
3. 기존의 file system을 데이터베이스 기반으로 변경 ~5.22
4. 추가 기능(신고 기능, 고객간 평가) ~5.28
5. 트랜잭션 처리(5명까지 동시접속) ~5.30
6. 코트 통합 및 refactoring ~6.3
7. Testing (각 기능별 5개 이상의 testing case) ~6.12
01
02

## Slide 18
Process model (변경)
01
사용 Prototyping
단계별 개발 내용
기존 프로그램의 문제점 분석 및 목표 정의
2. 기존 프로그램 web기반으로 재구성 (게시판 구분) ~5.20
3. 기존의 file system을 데이터베이스 기반으로 변경 ~5.22
기본적인 웹의 기능 구현과 데이터 베이스 구현을 완 료한 이후 추가 기능은 버전 별로 구현해 마지막 버 전을 제출할 예정
추가기능 (1- 신고기능, 2- 별점기능, 3- 사용자와 소비자간 후기 전송 기능, 4- 라이브 채팅)
01
02

## Slide 19
Plan
02
01
3월 | 4월 | 5월 | 6월
프로젝트 주제 선정 | 재사용 검토 | UI 구현 4.27~5.12 | 추가기능 구현 & code refactoring ~6.2
프로젝트 타당성분석 ~3/31 | 역할 분담 ~4.19 | Database 생성 4.27~5.12 | 테스팅 6.2~6.12
 | 프로그램 계발 계획 설정 | Database 와 UI연동 5.12~16 | 
 |  | 추가 기능 구현 5.16~ | 

## Slide 20
Thank you